Project working skills

Умения за проследяване и отчитане на развитието на процеса

Указания:

Управлението на проекти на оперативно ниво включва умения за редовно проследяване и отчитане на изпълнението на стадиите на проекта. Редовното проследяване и контрол намаляват риска от провал на проекта като уменията за проследяване на изпълнението на процесите изискват различните техники и методи, които ще се разгледат в главата. Учениците следва да разберат различните аспекти от проследяването на проектите, за да могат успешно да управляват и изпълняват проекти.

Целите на систематичното проследяване и контрол на организацията е да се гарантира изпълнението на целите на проекта, свързани с обхвата, резултатите и ефективността.  Контролът на проекта е този елемент, който осигурява навременното изпълнение на дейностите в рамките на определения бюджет. Контролът на проекта започва още с фазата на планиране и завършва при прегледа на резултатите. На всеки проект трябва да се определи адекватно ниво на контрол – контролът отнема време и ресурси. Когато няма адекватно ниво на контрол, разходите ще бъдат свързани с грешки, отлагане на срокове,и други.

Периодичният контрол намалява риска от провал на проекта.

1. Стъпки за проследяване на изпълнението на проекта:

- 	Отбелязва напредъка по задачите на проекта – редовните доклади по изпълнението на проекта целят да обобщят постигнатите резултати и да предоставят актуална информация за фазата на изпълнение на различните задачи по проекта.

- Следи за отклонения от плана – всяко отклонение от графика на проектните дейности, натоварването на работната сила, количеството и качеството на резултатите следва да може да се идентифицират и анализират.

- Да предлага корективни мерки – трябва да се предложат различни мерки за корекции в зависимост от специфичните особености на проекта.

2. Методи и техники

Обикновено във фазата на планирането на проекта е определено по какъв начин да се извършва периодичното отчитане и проследяването на задачите по проекта. Някои от най-популярните методи за контрол включват:

  - Периодични доклади за статуса на проекта – събират и разпространяват информация за обхвата, изпълнението на задачите в съответствие с времето, с бюджета, с качеството и рисковете.

Описват се как се използват ресурсите.

  - Отчита се статуса на задачите

  - Отбелязва се напредъка по изпълнението на задачите.

  - Предвиждания за приключването на задачите.

  - Периодични отчети за статуса на проекта

  - Доклад за отклоненията – идентифицират се и се отбелязват всички отклонения от проекта с помощта на следната таблица:

| Задачи, дейности | Отговорник | Срокове за изпълнение на задачите |  |  | Ресурси….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планиран | действителен | отклонение | планиран | действителен | отклонение |

  - Таблица Гант

Позволява се по-добро визуализиране и проследяване на напредъка по проекта. Всяко отклонение се регистрира и се идентифицират причините за него и възможните варианти за корекции.

| Дейности | Седмица1 | Седмица 2 | Седмица 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |

  - Графика на отклоненията

Когато е възможно да се приложи, графиката на отклонението може да се използва, за да илюстрира прогреса и текущия статус на ресурсите на проекта, времето на изпълнение и бюджета. Това позволява да се получи по-добра картина как да се реагира в случай на отклонение и дали е възможно да се неутрлизра тъхното влияние на финалните резултати.

Графика на отклоненията

$

T